包河区BH202441地块项目红线外排水路线

物探 （项目名称）

招

标

文

件

招  标  人：合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

日      期：2025年 9月 25 日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 招标范围及要求	8

第四章 评标办法	13

第五章 开标与评标	17

第六章 定标与签订合同	18

●技术标	11

一、投标函	12

二、投标授权书	13

三、投标人综合简介	14

四、拟参加本工程主要设计人员履历表	15

五、投标业绩	16

六、服务承诺函格式	17

七、资格证明文件	18

八、投标人信用承诺	19

●商务标	20

一、开标一览表	21

## 第一章 招标公告

合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司拟对“ 包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探  ”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：/

2、项目名称：包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探

3、项目地点：合肥市包河区九华山路以南、万罗山路以东

4、招标人：合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

5、项目业主：合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

6、项目概况： 合肥包河区BH202441地块计划排水方案为，通过在文昌新村西侧围墙外无名道路下新建2根DN600雨、污水管，将地块内排水通过重力流接引至南淝河路市政管网。为扎实做好施工前期准备工作，精准评估方案可行性，为后续施工预算编制提供详实依据，拟公开招标一家测绘单位，对该无名道路下方管线、结构等现状进行摸排，摸排长度约1公里，要求出具一份该道路的物探报告。指定区域的物探，施工前物探。本次招标范围为依附于道路建设的、独立建设的和城市道路挖掘敷设的地下各种管道、线缆以及出露地表的各种管线及附属设施的竣工测量工作。包括电力（供电、路灯、交通信号、广告）、信息与通信(电信、移动、联通、广电、监控)、给水、排水（污水、雨水、雨污合流、中水等排水设施）、燃气（煤气、天然气、液化气）、热力、工业管道（包括危化品管道）、地下综合管廊、军用等其他专用管线。物探范围图示，见附件1；项目实拍图，见附件2。物探服务区域包括但不限于附件图示区域，要求满足地块排水管道接引至南淝河路市政管网的施工所需区域物探，以满足施工所需和建设单位要求为准。

7、项目概算：2万元

8、项目类别：服务类

9、标段划分：本项目共划分 1 个标段

二、投标人资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、资质要求：投标人须具备测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上（专业范围须含工程测量）资质；

3、业绩要求：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具备城市地下管线（或管网）竣工测量业绩。

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

（6）投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1、获取时间： 2025年09月30日上午09:00至开标时间

2、获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1、开标时间： 2025 年  10  月  10  日 16 :  00

2、开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼 6 楼 606 号

五、投标截止时间

2025  年  10  月  10  日 15 : 30

六、联系方法

招标单位：合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人： 赵工

电话： 17605603166

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探 |
| 4 | 项目编号 | / |
| 5 | 项目预算 | 2万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 服务类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 服务成果验收合格后一次性付清。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 服务（供货）周期 | 自合同签订之日起至物探报告成果完成并验收合格 |
| 13 | 投标保证金 | 无。 |
| 14 | 答疑 | 2025 年10月 9 日 9：00 至 15：00 ，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：1份正本，1份副本。 2、技术标文件：1份正本，1份副本。 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2025年10月10日上午14：30 至北京时间2025年 10月10 日下午 15：30 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年10月 10日下午16：00 开标地点：滨湖集团 6 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 简易中位值法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 投标人陈述 | / |
| 21 | 履约保证金 | 无。 |
| 22 | 投标人信用记录 | 投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） |
| 23 | 业绩要求 | 1、本招标文件中要求的业绩须为：正在履约或已完成的业绩。 2、投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的设计任务正在履约或已完成的证明材料，如审图合格证或施工许可证或查询施工许可结果网页截图或验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3、如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 25 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 26 | 其他 | 本项目报价方式为一次性报价，后期不予调整， 请各投标人谨慎报价。 |

## 第三章 招标范围及要求

前注：

1、投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况及招标范围：

1、项目概况：合肥包河区BH202441地块计划排水方案，为通过在文昌新村西侧围墙外无名道路下新建 2 根DN600雨、污水管，将地块内排水通过重力流接引至南淝河路市政管网。为扎实做好施工前期准备工作，精准评估方案可行性，为后续施工预算编制提供详实依据，拟公开招标一家勘探单位，对该无名道路下方管线、结构等现状进行摸排，摸排长度约1公里，要求出具一份该道路的物探报告，包含新建2根DN600排水管的可行性建议。

2、招标范围：物探范围包括但不限于依附于道路建设的、独立建设的和城市道路挖掘敷设的地下各种管道、线缆以及出露地表的各种管线及附属设施的测量工作，包括电力（供电、路灯、交通信号、广告）、信息与通信(电信、移动、联通、广电、监控)、给水、排水（污水、雨水、雨污合流、中水等排水设施）、燃气（煤气、天然气、液化气）、热力、工业管道（包括危化品管道）、地下综合管廊、军用等其他专用管线。物探范围图示，见附件1；项目实拍图，见附件2。物探服务区域包括但不限于附件图示区域，要求满足地块排水管道接引至南淝河路市政管网的施工所需物探全部区域，以满足施工所需和建设单位要求为准

3、工作内容：

（1）测量地下管线及附属物的平面位置、高程和规格；

（2）调查地下管线及附属物的材质、埋设时间和权属单位等相关属性信息；

（3）测量管线地面附属物的平面位置和高程；

（4）按相关技术标准要求整理测量数据；

（5）编制测量成果表和地下管线竣工测量图、数据库；

（6）提交符合要求的地下管线竣工测量电子图资料、纸质资料；

（7）数据接边入库；

上述（1）（2）项测量内容须在地下管线施工覆土前进行，采用非开挖工艺敷设的地下管线须采用相应的技术实时进行测量。对穿越非测量区的主干管线不能中断，以保持主干管线的连续性。

（8）地下综合管廊测量包括平面与高程控制测量，廊体及附属设施设备测量等。 测量成果应满足合肥市地下管线综合管理信息系统入库要求。

4、服务要求：

本项目如因规划方案、土地调整等政策影响导致单条道路建设内容取消，费用按已完成的施工工程量结算，测绘费用不予额外补偿。

如因规划方案、土地调整等政策影响及招标人因素导致单条道路建设暂停，费用不予补偿，待工程复工后测绘服务期限顺延。

由于本项目时间跨度较长，中标人应充分考虑并承受各种不确定因素带来的风险。

质保期：中标人提供测量成果经市管网办验收合格后二年的质保期。工程资料归档完毕后并按照国家现行法律法规规定提供质保期内的测绘服务，测绘服务费用不因工程延期而增加，充分考虑到本工程开工时间的不确定性，中标后不得因此提出索赔。

二、对投标人的要求

1、技术标准（包含但不仅限于）

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市地下管线探测技术规程》 | CJJ61-2017 | 行业 |
| 2 | 《城市地下管线探测工程监理导则》 | RISN-TG011-2010 | 行业 |
| 3 | 《城市测量规范》 | CJJ/T8-2011 | 行业 |
| 4 | 《卫星定位城市测量技术规范》 | CJJ/T73-2016 | 行业 |
| 5 | 《管线测量成果质量检验技术规程》 | CH/T 1033-2014 | 行业 |
| 6 | 《管线测绘技术规程》 | CH/T 6002-2015 | 行业 |
| 7 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分》 | GB/T 20257.1-2017 | 国标 |
| 8 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T24356-2009 | 国标 |
| 9 | 《地下管线竣工测绘技术规程》 | DB34/T 3325-2019 | 省标 |
| 10 | 《地下管线探测与数据标准》 | DB34/T 5042-2016 | 省标 |
| 11 | 《城市地下管线探测技术导则》(试行） | DBHJ/T 015-2016 | 市标 |
| 12 | 《城市地下管线数据技术导则》 | DBHJ/T 016-2018 | 市标 |
| 13 | 《城市地下管线竣工测量技术导则》 | DBHJ/T 017-2018 | 市标 |
| 14 | 《城市地下管线工程文件归档技术导则》(试行） | DBHJ/T 018-2016 | 市标 |
| 15 | 《合肥市城市地下空间数据标准》（初稿） | - | 市级规定 |

说明：上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。项目实施期间，如果国家及地方颁布新的技术标准，则以最新的技术标准为准。中标单位须执行并不得因此提出任何索赔。

2、质量要求：测量成果须满足国家和合肥市相关技术规定，测量数据除了满足传统制图的需求外，必须满足GIS数据库和用户管理的要求。

测量单位应负责新测量的地下管线与合肥市地下管线综合管理信息系统原数据的接边处理及问题处理工作。

3、工期要求：测量单位必须按照具体工程项目业主的要求和项目实际情况进驻施工现场，采取以现场跟踪为主，与施工单位密切沟通为辅，实时掌握管线施工进度，合理安排测量计划，确保在覆土前进行管线外业测量。

在敷设地下管线覆土完成后三十天内提交符合技术要求的测量成果于市管网办，因乙方原因未及时提交的，视为违约。不得以空管未穿线为由拖延提交测量成果。

在敷设地下管线的道路面层施工完成后10天内提交符合技术要求的测量成果于市管网办，因乙方原因未及时提交的，道路面层施工完成超过10天，每延后1天违约金100元。不得以空管未穿线为由拖延提交测量成果。

4、其他事项：

（1）具体测量项目不得转包、分包；

（2）测量项目实施过程中有大量外业作业任务，乙方需加强作业人员安全教育并采取必要的安全措施，如涉及人身安全等事故由乙方承担全部责任；

（3）合肥市地下管网建设管理办公室委托第三方不定期地对地下管线竣工测量过程进行督查、对成果质量进行抽检，中标人须无条件配合。

三、人员的配备

1、中标人必须组建项目部，所有人员进场后应向招标人提交配备清单，包括姓名、岗位、专业、电话等。人员不低于招标文件以及响应文件的配备要求。

2、项目负责人、技术负责人须常驻现场。

四、对办公设备及检测设备的配备要求

1、中标人须在接到招标人通知后10个工作日内，在合肥市内落实满足项目需求的办公场所。

2、仪器设备在进场后向市管网办及建设单位备案，管线探测仪不得少于1套、全站仪不得少于2套、GPS接收机（RTK）不得少于3套。项目实施期间所有设备必须在合肥现场，市管网办及建设单位将不定期抽检，若发现一次设备不在场违约金500元/次。

3、项目实施期间所有工作人员必须配备道路施测所必须的反光衣、反光桶、安全帽及安全带等安全防护设施，若发现没有配备，违约金100元/人/次。

- 4、项目实施期间乙方须配备满足地下管线工程测量需要的专用交通工具（仅限项目服务使用）。

五、报价要求

投标报价：本项目报价方式为一次性报价，后期不予调整，请各投标人谨慎报价。

说明：投标报价应考虑具体测量项目所需的资料收集费、调查费、测量费、建库费、安全生产费、交通费、平面与高程控制测量费、培训费、设备租赁费、资料调阅费、图纸费、劳务费、加班费、保险、利润、税金、备案、质检、验收、隐蔽管线点开挖及路面（绿化等）恢复而产生的费用以及所有涉及项目建设的全部费用。投标单位应充分考虑具体项目的大小和依据施工进度全天候覆土前跟踪测量等特点。物探服务区域包括但不限于附件图示区域，要求满足地块排水管道接引至南淝河路市政管网的施工所需物探全部区域，以满足施工所需和建设单位要求为准。

六、其他要求

1、严禁中标人以地下管线覆土后探测代替覆土前的管线测量，否则招标人可停止其业务，由此造成的一切损失由中标人承担。

2、项目实施时，外业作业人员应通过专用移动客户端安装合肥管线APP软件，实时上传该项目相关信息，包括清晰可见的覆土前测量照片，现场准确的文字描述等。非中标人原因造成无法实时上传的，外业作业人员应实时说明情况，并保留覆土前测量照片等相关资料。无正当原因未实时上传或照片无法反映覆土前进行地下管线测量的，视为以地下管线覆土后探测代替覆土前的管线测量。

七、具体项目招标人选定中标人后，中标人配备人员要求

1、中标人必须组建项目部，所有人员进场后应向招标人报备，明确所有岗位人员。人员不低于入库时投标文件的配备和下表要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位要求 | 人员配额 | 专业及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 见招标公告 | 1人 | 测绘专业，为投标人本单位人员 |
| 2 | 技术负责人 | / | 1人 | 测绘专业，为投标人本单位人员 |
| 3 | 专职质检员 | / | 1人 | 测绘专业，为投标人本单位人员 |
| 4 | 其他人员 | / | 1人 |  |

注：上表所需项目负责人为资格审查项，技术负责人、专职质检员及其他人员非资格审查项，合同签订后由招标人核查。

## 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“ 包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探”项目（项目编号 / ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用简易中位值法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

本次评标采用有效最低价评审法，评委会对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 无 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | （1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理开标之日前半年内连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。 （2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

二、报价文件评审（有效值计算方法）

1、评审系数一览表

| 序号 | 系数名称 | 系数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K | 10% |
| 2 | M | 10% |

2、计算平均值

2.1对通过初步筛查的投标报价，即作为有效评标价，按以下规定确定纳入计算平均值计算范围：

（1）计算有效评标价较最高投标限价的降幅。降幅小于K（10%）值的有效评标价作为A系列，降幅不小于K值的有效评标价作为B系列。A系列数据不参与平均数计算。

（2）对于B系列的各有效评标价，按照下列要求计算平均值：

a)当3≤X（有效评标价对应的投标人数量，下同）≤5、n=0，有效评标价全部进行算术平均；5＜X≤10、n=1，现场去掉1个最高和1个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；

b)当10＜X≤20、n=2，现场去掉2个最高和2个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；20＜X≤30、n=3，现场去掉3个最高和3个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；以此类推。

注：若B系列投标人数量少于3家，则不再进行后续平均值、有效值等计算，直接采用有效最低价进行评审。有效最低价评审规则：按照有效投标报价由低到高依次进行资格审查评审、商务标详评、技术标评审，对评审通过的投标人，按照投标报价由低到高依次推荐中标候选人。如投标人未通过评审，则按照投标报价由低到高依次进行递补，直至评出中标候选人。

3、计算有效值

3.1以最高投标限价乘以(1-下浮系数M)为参考价，即参考价=最高投标限价*（1-M）。

3.2 取平均值与参考价中的低值为基准价D。

3.3 基准价D即为有效值。

4、确定中标候选人

评标委员会对不低于有效值的有效投标报价由低到高依次进行资格后审申请评审、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格后审申请评审、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

第九条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十一条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十二条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的方案设计（如有）和技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3、未按照招标文件要求封装的；

4、不能满足招标人物探周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

- 第五章  合同模板

合同参考范本

（服务类）

- 第一部分 合同书

项目名称：包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探

项目编号：/

甲方（招标人）： 合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

乙方（中标人）：

签订地： 合肥市包河区

签订日期：               年       月       日

合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司（以下简称：甲方）通过合肥滨湖投资控股集团有限公司组织的公开招标方式招标活动，经招标小组评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

- 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现招标投标监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标活动的情形，或者询问或异议事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 承诺

1.乙方现场人员设置必须满足开工项目需求，须随叫随到，随时随刻根据现 场管线施工情况，及时的在覆土前完成管线测量。若发生因乙方人员到场不及时而 在覆土后进行管线测量的，将处最终结算价的1%/次的违约金；

2.招标人将定期向管线施工单位收集管线测量单位服务质量评价，不良评价的 将处最终结算价的1%/次的违约金；

3.招标人支付管线施工单位工程款时，将征求测量单位意见，便于督促管线施工单位覆土前及时报备；

4.仪器设备在进场后向招标人报备，管线探测仪不得少于1套、全站仪不得少于2套、GPS接收机（RTK）不得少于2套。项目实施期间所有设备必须在合肥现场，招标人将不定期抽检，处最终结算价的 1%/次的违约金；

5.若中标人现场配备人员无法满足项目现场要求的，招标人可直接将招标范围内尚未开工的项目直接切割，另行招标，中标人不得提出索赔；

6.乙方对提供的测量成果的质量负责；

7.项目范围内管线上覆土工程完工后30天内，测量单位必须将合格成果报市管网办审核，超过期限的将处处最终结算价的1%/次的违约金，中标人不得以管线未全部穿管为由，推迟提交成果；

8.乙方需确保服务期及质保期的服务质量，若甲方收到有关部门反映乙方服务质量差等书面文件，将处最终结算价的2%的违约金；

9.本次项目招标公告、招投标文件是本合同组成内容。未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议（不得超出招标文件内容）。补充协议与本合同具有同等效力；

10.乙方在履约过程中还应遵守合肥市行业相关规定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向                        人民法院起诉。

- 1.8 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指招标人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向招标人履行的除货物和工程以外的其他招标对象，包括招标人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的招标人；招标人委托招标代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标代理的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 投标文件格式

- ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一、投标函

致：合肥市包河区滨投乐居建设开发有限公司

根据贵方“                    ”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的设计成果投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

### 二、投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四、拟参加本工程主要设计人员履历表

人员配备（提供盖公章的复印件）：

①项目负责人的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要设计业绩。

②项目组主要成员的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要设计业绩。

| 姓 名 |  | 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 所 学 专 业 |  |  |
| 设计工程师证书编号 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 曾担任设计负责人的项目 |  |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 五、投标业绩

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

### 六、服务承诺函格式

致                             ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本合同工程的设计工作，并承诺如下：

1、做到对工程现场足够了解，确保设计图纸质量、设计深度和出图时间要求，提供合理概算。

- 2、积极做好方案审查、图纸报批、管线综合协调、施工图审查等各项工作，确保设计工作顺利推进。

3、支付补偿费后，招标人可以使用或展示我方方案。

- 4、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，承诺指派设计代表进驻现场，保障工程顺利进行，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

5、积极配合清单编制单位编制清单和控制价。

- 6、配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

- 7、完全响应招标文件要求。

- 8、已按总承包设计方式报价，不存在要求增加设计费的漏项。

- 9、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按设计费20%-50%罚违约金。

- 10、物探服务区域包括但不限于附件图示区域，要求满足地块排水管道接引至南淝河路市政管网的施工所需物探全部区域，以满足施工所需和建设单位要求为准。

- 11、投标人的其它承诺。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 七、资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 八、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一、开标一览表

| 项目名称 | 包河区BH202441地块项目红线外排水路线物探 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |
| 最终投标报价 （人民币，精确到小数点后2位，如12.34万元） | 工作内容 | 投标报价 （万元） | 备注 |
|  | 指定区域的物探，施工前物探 |  |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |  |  |
| 物探周期是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |  |  |
| 备注 | 投标人的工作内容应响应招标文件要求，否则作废标处理。 |  |  |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

附件1（图示仅为示意）

附件2（图示仅为示意）